基于 scikit-learn 官方文档与预定义知识图谱的
机器学习可解释知识问答 Agent

六天科研实践最终执行方案（收缩版）

LangGraph + Chroma + Neo4j + Streamlit + Evidence Verifier

| 最终课题名称 | 基于 LangGraph 与混合 GraphRAG 的机器学习领域可解释知识问答 Agent 设计与实现 |
| --- | --- |
| 主知识源 | scikit-learn 官方文档固定 6 页 |
| 知识库规模 | 120～180 个 Chunk；40～50 个实体；100～120 条关系 |
| 核心技术 | Vector / Graph / Hybrid 三路检索；LangGraph 编排；证据验证与拒答 |
| 实验规模 | 40 道固定测试题；4 组主实验；至少 1 组消融 |
| 项目期限 | 6 天 · 最终冻结版 · 2026-07-21 |

本方案的唯一目标：在六天内完成一个“小而正确、闭环完整、证据可追溯、实验可复现、答辩可稳定演示”的优秀科研实践项目。本文所有范围均已收缩，执行期间禁止再扩张。

新建项目目录：E:\ml_qa_agent

# 目录

0. 最终冻结决策

1. 课题目标、研究问题与验收标准

2. 六页官方文档知识源

3. 文档采集、清洗、Chunk 与 Chroma

4. 预定义知识图谱：本体、实体与关系

5. Neo4j 落库、证据绑定与图查询

6. Vector / Graph / Hybrid 检索

7. LangGraph Agent 与验证拒答

8. 项目目录和核心接口

9. 六天逐时执行计划

10. 40 题测试集与实验方案

11. Streamlit、演示和答辩

12. 风险、止损与降级方案

13. 最终交付清单

附录 A. sources.yaml 与 ontology.yaml

附录 B. entities.csv 与 relations.csv 示例

附录 C. 核心代码骨架

附录 D. Prompt 模板

# 0. 最终冻结决策

## 0.1 本项目最终范围

| 模块 | 最终方案 | 不再增加 |
| --- | --- | --- |
| 文本知识库 | scikit-learn 官方文档 6 页；120～180 Chunk；Chroma | 不加 ISLR、MIT、教材 PDF |
| 知识图谱 | 40～50 实体；100～120 条审核关系；Neo4j | 不做大规模自动抽取 |
| Agent | LangGraph 单 Agent 状态图 | 不做多 Agent |
| 检索 | Vector / Graph / Hybrid 三路 | 不做完整 Microsoft GraphRAG |
| 跨语言 | 中文原问 + 英文检索改写；结果合并 | 不全文翻译官方文档 |
| 验证 | 引用合法性、Claim 覆盖、路径真实性、一次重试、拒答 | 不做复杂 NLI 模型 |
| 前端 | Streamlit 四区 | 不做交互式复杂图可视化 |
| 实验 | 40 题；4 主实验；No Verifier 消融必做 | No Router 仅时间充足时做 |

## 0.2 四个硬里程碑

Day 2 晚：Vector RAG 必须跑通，能用中文问题检索英文官方文档并显示来源。

Day 4 晚：LangGraph 端到端闭环必须跑通。

Day 5 晚：验证器、拒答和 Streamlit 必须可稳定演示。

Day 6 中午：必须开始运行实验，禁止继续增加功能。

## 0.3 立即创建的四个文件

E:\ml_qa_agent\config\sources.yaml E:\ml_qa_agent\config\ontology.yaml E:\ml_qa_agent\data\graph\entities.csv E:\ml_qa_agent\data\graph\relations.csv

# 1. 课题目标、研究问题与验收标准

## 1.1 系统一句话描述

构建一个面向机器学习课程知识的问答 Agent：以 scikit-learn 官方文档作为可追溯文本证据，以预定义 Neo4j 知识图谱表达结构关系，使用 LangGraph 动态选择图谱、向量或混合检索，并通过证据验证控制无依据回答。

## 1.2 三个研究问题

| 编号 | 研究问题 | 实验对应 |
| --- | --- | --- |
| RQ1 | 知识图谱是否提升关系题和多跳题的正确率？ | Vector RAG / Graph Only / Proposed 对比 |
| RQ2 | 混合检索是否能同时提高关系解释和证据忠实度？ | 分题型正确性与忠实度 |
| RQ3 | 验证器是否降低幻觉并提升无答案题拒答准确率？ | Proposed 与 No Verifier 消融 |

## 1.3 最终验收

☐ 中文问题可检索英文官方文档并生成中文答案。

☐ 系统至少支持 Vector、Graph、Hybrid 三种路径。

☐ 答案包含 evidence_id、官方页面、标题层级和 URL。

☐ 关系型回答展示真实 Neo4j 路径。

☐ 知识库外问题明确拒答。

☐ 固定 40 题测试集可一键运行并保存逐题结果。

☐ 至少完成 Direct LLM、Vector RAG、Graph Only、Proposed 四组主实验。

☐ 完成 No Verifier 消融及 8～10 个错误案例分析。

# 2. 六页官方文档知识源

## 2.1 页面白名单

| 编号 | 页面 | 覆盖内容 | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Linear Models | 线性回归、Ridge、Lasso、逻辑回归、正则化 | https://scikit-learn.org/stable/modules/linear_model.html |
| S2 | Support Vector Machines | SVM 分类/回归、核函数、优缺点、高维场景 | https://scikit-learn.org/stable/modules/svm.html |
| S3 | Decision Trees | 分类/回归、可解释性、过拟合、剪枝 | https://scikit-learn.org/stable/modules/tree.html |
| S4 | Ensembles | 随机森林、Bagging、Boosting、方差降低 | https://scikit-learn.org/stable/modules/ensemble.html |
| S5 | Clustering | KMeans、DBSCAN、层次聚类、聚类评估 | https://scikit-learn.org/stable/modules/clustering.html |
| S6 | Metrics and scoring | Accuracy、Precision、Recall、F1、ROC AUC、MSE、R2 | https://scikit-learn.org/stable/modules/model_evaluation.html |

## 2.2 为什么只做六页

1. 六页已覆盖分类、回归、聚类、常见算法、集成学习和评价指标，足以支持完整测试集。

2. 页面结构统一，可在一天内抓取、清洗和人工抽查。

3. 每页能直接对应一组图谱实体和关系，证据绑定更清楚。

4. 减少多来源术语冲突和重复 Chunk。

5. 将剩余时间投入 Agent、验证器和实验，评分价值更高。

## 2.3 页面内容取舍

| 保留 | 排除或降权 |
| --- | --- |
| 定义、用途、适用任务、优点、局限、实践建议 | 导航、页脚、搜索框、版本切换 |
| 核心算法原理的文字解释 | 大段代码输出和完整 API 参数表 |
| 标题层级 H1/H2/H3 | 示例图库和与课题无关的实现细节 |
| 指标定义、选择场景和注意事项 | 冗长参考文献列表 |
| 与过拟合、正则化、方差、类别不平衡有关的段落 | 复杂公式渲染可只保留文字说明 |

# 3. 文档采集、清洗、Chunk 与 Chroma

## 3.1 数据流水线

sources.yaml -> fetch_html（白名单、缓存、限速） -> extract_main_content -> parse H1/H2/H3 sections -> remove navigation/code noise -> section-aware chunking -> attach metadata and stable chunk_id -> quality review -> Chroma collection

## 3.2 抓取原则

只抓 sources.yaml 中六个 URL，不递归全站爬取。

首次抓取后缓存 HTML；后续默认从本地读取。

设置 User-Agent、超时和重试；页面之间间隔约 1 秒。

保存 retrieved_at、页面版本、内容 hash 和原 URL。

抓取失败超过 2 小时，直接手工保存 HTML 或整理 Markdown，不继续优化爬虫。

## 3.3 Section 与 Chunk 规则

| 项目 | 最终设置 |
| --- | --- |
| 切分单位 | 先按 H1/H2/H3 分 Section，再按句子切 Chunk |
| 目标长度 | 180～300 tokens |
| 最大长度 | 380 tokens |
| 重叠 | 40～60 tokens；只在同一 Section 内 |
| 总量 | 120～180 个有效 Chunk |
| 代码块 | 默认不进入向量库 |
| 标题 | embedding_text 必须包含 page_title + heading_path |
| 引用 | 每个 Chunk 有稳定 chunk_id、URL 和 anchor |

## 3.4 Chunk 数据格式

{ "chunk_id": "SKL-S4-RANDOM_FOREST-003", "source_id": "S4", "page_title": "Ensembles", "heading_path": ["Ensembles", "Random forests"], "url": "https://.../ensemble.html#random-forests", "display_text": "英文原文证据……", "embedding_text": "Ensembles > Random forests\n英文原文……", "language": "en", "retrieved_at": "ISO-8601", "content_hash": "sha256..." }

## 3.5 Chroma 设计

| 内容 | 做法 |
| --- | --- |
| collection | sklearn_ml_knowledge_v1 |
| documents | embedding_text |
| ids | chunk_id |
| metadata | source_id、page_title、heading_path、url、language |
| 查询 | 中文原问 + 英文检索改写，各取 Top-8 |
| 融合 | 按 chunk_id 去重，RRF 或排名加权，保留最终 Top-5 |

## 3.6 跨语言双查询

query_zh = 用户中文原问题 query_en = LLM 生成的英文检索式（只翻译术语，不回答） zh_results = chroma.query(query_zh, n_results=8) en_results = chroma.query(query_en, n_results=8) merged = reciprocal_rank_fusion(zh_results, en_results) final_text_evidence = deduplicate(merged)[:5]

风险控制：若多语言 Embedding 对中文检索英文的效果一般，英文检索改写是主保险；不需要翻译整个知识库。

## 3.7 Day 2 验收

☐ 六页 HTML 均已缓存。

☐ 有效 Chunk 120～180 个。

☐ 随机抽查 30 个 Chunk，无明显导航和代码噪声。

☐ 中文“随机森林为什么更稳定”能命中 Ensemble 相关段落。

☐ 中文“类别不平衡时用什么指标”能命中 Model Evaluation。

☐ Vector RAG 输出中文答案和官方引用。

# 4. 预定义知识图谱：本体、实体与关系

## 4.1 节点类型

| 类型 | 建议数量 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| Algorithm | 16～20 | Logistic Regression、SVM、Decision Tree、Random Forest、KMeans |
| Concept | 8～12 | 过拟合、正则化、偏差、方差、核函数、类别不平衡 |
| Task | 3～4 | 分类、回归、聚类 |
| Metric | 8～10 | Accuracy、Precision、Recall、F1、ROC AUC、MSE、R2、Silhouette |
| MethodFamily | 4～5 | 线性模型、核方法、树模型、集成学习、聚类方法 |
| Technique | 5～8 | 特征缩放、剪枝、Bootstrap、特征子采样、交叉验证 |
| Problem | 3～5 | 过拟合风险、高维数据、类别不平衡、噪声 |

## 4.2 关系类型

| 关系 | 方向 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| BELONGS_TO | Algorithm → MethodFamily | 随机森林 → 集成学习 |
| SOLVES | Algorithm → Task | 逻辑回归 → 分类 |
| USES | Algorithm → Concept/Technique | SVM → 核函数 |
| REQUIRES | Algorithm → Concept/Technique | SVM → 特征缩放 |
| EVALUATED_BY | Task/Algorithm → Metric | 分类 → F1 |
| DIFFERS_FROM | Algorithm ↔ Algorithm | Bagging ↔ Boosting |
| HAS_ADVANTAGE | Algorithm → Concept/Problem | 随机森林 → 方差降低 |
| HAS_LIMITATION | Algorithm/Metric → Problem | Accuracy → 类别不平衡 |
| MITIGATES | Technique/Algorithm → Problem | 剪枝 → 过拟合风险 |

关系方向：统一使用 Classification -EVALUATED_BY→ F1 Score，而不是 F1 Score 指向 Classification。

## 4.3 实体规模建议

| 类别 | 数量 | 必须包含 |
| --- | --- | --- |
| 算法 | 18 | Linear/Ridge/Lasso/Logistic、SVC/LinearSVC、Tree、RF、Bagging、AdaBoost、Gradient Boosting、KMeans、DBSCAN 等 |
| 指标 | 9 | Accuracy、Balanced Accuracy、Precision、Recall、F1、ROC AUC、MSE、R2、Silhouette |
| 概念/技术/问题 | 18～22 | 过拟合、正则化、偏差、方差、核函数、特征缩放、剪枝、Bootstrap、类别不平衡等 |
| 任务/模型族 | 7～8 | 分类、回归、聚类、线性模型、核方法、树模型、集成学习 |

## 4.4 关系配额

| 关系组 | 目标条数 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| BELONGS_TO + SOLVES | 25～30 | 最高：构成基本结构 |
| USES + REQUIRES | 25～30 | 高：支持先修和机制题 |
| EVALUATED_BY | 15～18 | 高：支持指标选择题 |
| ADVANTAGE + LIMITATION | 20～25 | 高：支持为什么和优缺点题 |
| DIFFERS_FROM + MITIGATES | 15～20 | 中：支持对比与解决方案 |
| 合计 | 100～120 | 达到后停止扩张 |

## 4.5 高价值种子关系

| 主体 | 关系 | 客体 |
| --- | --- | --- |
| 随机森林 | BELONGS_TO | 集成学习 |
| 随机森林 | USES | 决策树 |
| 随机森林 | USES | Bootstrap |
| 随机森林 | HAS_ADVANTAGE | 方差降低 |
| 决策树 | SOLVES | 分类 |
| 决策树 | HAS_LIMITATION | 过拟合风险 |
| 剪枝 | MITIGATES | 过拟合风险 |
| 逻辑回归 | BELONGS_TO | 线性模型 |
| 逻辑回归 | SOLVES | 分类 |
| 逻辑回归 | USES | 正则化 |
| SVM | BELONGS_TO | 核方法 |
| SVM | SOLVES | 分类 |
| SVM | USES | 核函数 |
| SVM | REQUIRES | 特征缩放 |
| KMeans | SOLVES | 聚类 |
| 分类 | EVALUATED_BY | F1 |
| 分类 | EVALUATED_BY | ROC AUC |
| 回归 | EVALUATED_BY | MSE |
| 聚类 | EVALUATED_BY | Silhouette |
| Accuracy | HAS_LIMITATION | 类别不平衡 |

# 5. Neo4j 落库、证据绑定与图查询

## 5.1 实体和关系字段

# entities.csv entity_id,type,name_en,name_zh,aliases,description_zh,review_status # relations.csv relation_id,source_id,relation,target_id, evidence_chunk_ids,evidence_url,confidence,review_status,notes

## 5.2 双语实体示例

ALG_RF,Algorithm,Random Forest,随机森林, "RF¦RandomForestClassifier¦RandomForestRegressor", "由多棵随机化决策树组成的集成方法",approved

## 5.3 证据绑定要求

每条关键关系至少绑定 1 个官方 Chunk。

relations.csv 的 evidence_chunk_ids 对应 Chroma 中真实存在的 ID。

系统只读取 review_status=approved 的关系。

报告展示关系审核流程和抽查准确率。

无官方证据或课程逻辑不确定的关系不得进入正式图谱。

## 5.4 图查询模板

# 一跳关系 MATCH (a:Entity) WHERE a.name_zh=$entity OR a.name_en=$entity MATCH (a)-[r]->(b:Entity) WHERE r.review_status='approved' RETURN type(r) AS relation, b, r.evidence_chunk_ids LIMIT 20 # 先修/机制路径 MATCH path=(a:Entity)-[:REQUIRES¦USES¦BELONGS_TO*1..2]->(b:Entity) WHERE a.name_zh=$entity OR a.name_en=$entity RETURN path LIMIT 20 # 两实体关系 MATCH (a:Entity),(b:Entity) WHERE a.name_zh=$a AND b.name_zh=$b MATCH path=shortestPath((a)-[*..3]-(b)) RETURN path LIMIT 5

## 5.5 安全底线

Neo4j 安全：应用账号只读；用户输入只作为参数；禁止 CREATE、MERGE、SET、DELETE；所有查询有 LIMIT。

## 5.6 Day 3 验收

☐ 40～50 个实体、100～120 条关系已落库。

☐ 随机抽查 40 条关系，准确率目标≥90%。

☐ 图查询能返回 path_id、三元组和 evidence_chunk_ids。

☐ 随机森林、SVM、决策树、KMeans、F1 均可查询局部图。

☐ 实体别名可识别中英文和常用类名。

# 6. Vector / Graph / Hybrid 检索

## 6.1 路由规则

| 问题类型 | 关键词/特征 | 模式 | 例子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 定义解释 | 什么是、定义、介绍 | Vector | 什么是正则化？ |
| 结构关系 | 属于、解决、使用什么 | Graph | 随机森林属于什么模型？ |
| 多跳/先修 | 需要掌握、关系路径 | Hybrid | 学习随机森林前要理解什么？ |
| 对比 | 区别、相比、不同 | Hybrid | Bagging 和 Boosting 有何区别？ |
| 原因机制 | 为什么、原理、优缺点 | Hybrid | 为什么决策树容易过拟合？ |
| 指标选择 | 该用什么指标、场景判断 | Hybrid | 类别不平衡该看什么指标？ |
| 模糊问题 | 实体不清楚 | Vector/澄清 | 树模型怎么样？ |

## 6.2 Hybrid 流程

1. 识别中文实体，并映射到图谱 canonical entity。

2. 执行图谱模板，获得 1～2 跳路径和关系证据 Chunk。

3. 对中文原问执行 Chroma 检索。

4. 生成英文检索式，再执行一次 Chroma 检索。

5. 合并两次向量结果，并强制加入图谱关系绑定证据。

6. 去重、排序，最终保留 6～8 条证据。

7. 生成答案时统一编号：文本 E1～E8，路径 P1～Pn。

## 6.3 融合规则

final_score = 0.40 * vector_score + 0.25 * graph_relevance + 0.15 * entity_overlap + 0.10 * direct_evidence_bonus + 0.10 * source_quality 约束： - 总证据不超过 8 条； - 至少保留 2 条图谱关系绑定 Chunk； - 同一页面最多 4 条； - 同一 chunk_id 只保留一次。

## 6.4 统一检索输出

{ "intent": "explanation", "mode": "hybrid", "entities": ["随机森林", "决策树"], "graph_paths": [ {"path_id":"P1","triples":[...],"evidence_chunk_ids":[...]} ], "text_evidence": [ {"evidence_id":"E1","chunk_id":"...","score":0.86,"url":"..."} ] }

# 7. LangGraph Agent 与验证拒答

## 7.1 最终工作流

START -> normalize_query -> classify_intent -> link_entities -> route_retrieval ¦-- vector_retrieval ¦-- graph_retrieval `-- hybrid_retrieval -> fuse_evidence -> generate_answer -> verify_answer ¦-- PASS -> format_response -> END ¦-- RETRY -> rewrite_query -> retrieval（最多一次） `-- REFUSE -> format_refusal -> END

## 7.2 AgentState

class AgentState(TypedDict, total=False): query: str query_en: str intent: str entities: list[dict] retrieval_mode: str graph_results: list[dict] vector_results: list[dict] fused_evidence: list[dict] answer: str claims: list[dict] citations: list[str] graph_paths: list[dict] unsupported_claims: list[str] evidence_score: float retry_count: int decision: str error: str ¦ None

## 7.3 答案结构

{ "answer": "中文答案……", "claims": [ {"claim":"随机森林通过聚合多棵随机化树降低方差", "evidence_ids":["E1","P1"]} ], "graph_paths": ["P1"], "unsupported_claims": [], "confidence": 0.0 }

## 7.4 验证规则

| 检查 | 方法 | 失败动作 |
| --- | --- | --- |
| Claim 覆盖 | 有证据的 Claim / 总 Claim | 分数降低或重试 |
| 引用合法 | evidence_id 在当前证据中存在 | 删除无效引用并重生成 |
| 路径真实 | 在 Neo4j 中重新查询 | 删除伪路径 |
| 检索充分 | 是否有直接证据和实体覆盖 | 改写查询补检索 |
| 重试次数 | 最多 1 次 | 超过后拒答 |

evidence_score = 0.45 * claim_coverage + 0.20 * citation_validity + 0.20 * path_validity + 0.15 * retrieval_sufficiency score >= 0.80 -> PASS 0.55 <= score < 0.80 且未重试 -> RETRY 否则 -> REFUSE

## 7.5 推荐拒答

拒答文案：当前知识库没有足够的官方文档和图谱证据支持该问题的可靠结论。已检索资料主要覆盖……，但缺少……。为避免误导，本次不作确定回答。

# 8. 项目目录和核心接口

## 8.1 项目目录

E:\ml_qa_agent ├── README.md ├── requirements.txt ├── .env.example ├── config/ │ ├── sources.yaml │ ├── ontology.yaml │ └── settings.yaml ├── data/ │ ├── raw/html/ │ ├── processed/sections.jsonl │ ├── processed/chunks.jsonl │ ├── graph/entities.csv │ ├── graph/relations.csv │ ├── chroma/ │ └── evaluation/questions.jsonl ├── scripts/ │ ├── fetch_sources.py │ ├── build_chunks.py │ ├── build_chroma.py │ ├── build_neo4j.py │ └── run_evaluation.py ├── src/ │ ├── ingestion/ │ ├── retrieval/ │ ├── graph/ │ ├── agent/ │ ├── verification/ │ └── evaluation/ ├── app/streamlit_app.py ├── tests/ └── reports/

## 8.2 核心接口

| 模块 | 输入 | 输出 | 必须保证 |
| --- | --- | --- | --- |
| fetch_sources | sources.yaml | HTML + manifest | 白名单、缓存、失败可见 |
| build_chunks | HTML | chunks.jsonl | ID 稳定、标题和 URL 完整 |
| vector_retriever | query | TextEvidence[] | 中英双查询和去重 |
| entity_linker | query | LinkedEntity[] | 中英文别名 |
| graph_retriever | entity + intent | GraphPath[] | 参数化 Cypher |
| hybrid_retriever | state | FusedEvidence[] | 关系证据不丢 |
| answer_generator | query + evidence | AnswerPayload | JSON 可解析 |
| verifier | answer + evidence | VerifyResult | 分数可解释 |
| agent.invoke | query | FinalResponse | 最多一次重试 |

## 8.3 最小依赖

langgraph langchain langchain-community pydantic>=2 requests beautifulsoup4 lxml chromadb sentence-transformers neo4j streamlit pandas numpy python-dotenv pytest

# 9. 六天逐时执行计划

总规则：每天结束前必须运行一次可展示版本并提交 Git。第 4 天之后禁止更换数据库、向量库或 Agent 框架。

## 9.1 Day 1：项目、Schema、实体和关系

| 时间 | 任务 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 09:00–10:00 | 创建 E:\ml_qa_agent、环境、目录、requirements、.env.example | 项目骨架 |
| 10:00–11:00 | 验证 LLM、Embedding、Neo4j、Streamlit | smoke_test.py |
| 11:00–12:00 | 完成 sources.yaml 六页白名单 | 来源配置 |
| 13:00–14:00 | 完成 ontology.yaml：节点、关系、方向、字段 | 本体冻结 |
| 14:00–16:30 | 整理 40～50 个中英双语实体 | entities.csv |
| 16:30–19:30 | 整理 100～120 条高价值关系 | relations.csv |
| 19:30–20:30 | 导入 Neo4j，运行基本查询 | 可查图谱 |
| 20:30–21:30 | 编写 12～15 道种子题 | seed questions |

☐ Neo4j 能查询随机森林局部子图。

☐ 实体名、别名和关系方向统一。

☐ 不做自动关系抽取。

## 9.2 Day 2：官方页面、Chunk、Chroma、Vector RAG

| 时间 | 任务 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 09:00–10:30 | 抓取六页并缓存 HTML | raw/html |
| 10:30–12:30 | 抽取主内容与 H1/H2/H3 Section | sections.jsonl |
| 13:30–15:30 | 清洗并切出 120～180 Chunk | chunks.jsonl |
| 15:30–17:00 | 建立 Chroma 集合 | 向量库 |
| 17:00–18:30 | 实现中文 + 英文双查询 | vector_retriever |
| 19:30–21:00 | 实现带官方引用的 Vector RAG | Baseline B |
| 21:00–21:30 | 运行种子题并保存结果 | day2_results.csv |

## 9.3 Day 3：图谱证据和 Graph Retriever

| 时间 | 任务 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 09:00–11:00 | 为 100～120 条关系绑定 Chunk 证据 | 正式 relations.csv |
| 11:00–12:00 | 审核重复实体、方向和无证据关系 | reviewed graph |
| 13:00–15:00 | 实现实体链接 | entity_linker |
| 15:00–17:00 | 实现一跳、先修、用途、对比等 Cypher 模板 | graph_retriever |
| 17:00–18:30 | 路径映射回 Chroma Chunk | graph evidence |
| 19:30–21:00 | 运行 Graph Only baseline | day3_results.csv |
| 21:00–21:30 | 补单元测试 | pytest |

## 9.4 Day 4：LangGraph 与完整闭环

| 时间 | 任务 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 09:00–10:30 | AgentState 和结构化 Schema | state.py |
| 10:30–12:00 | normalize / classify / entity_link | 查询理解 |
| 13:00–14:00 | 路由规则与兜底 | router |
| 14:00–16:00 | 接入 Vector / Graph / Hybrid | retrieval nodes |
| 16:00–17:30 | 证据融合 | fuse_evidence |
| 17:30–19:00 | 结构化答案生成 | AnswerPayload |
| 19:00–21:30 | 端到端联调和异常回退 | MVP |

Day 4 止损：18:00 尚未闭环，就删除复杂融合和英文双查询，先用最简单规则完成 end-to-end。

## 9.5 Day 5：验证器、拒答与 Streamlit

| 时间 | 任务 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 09:00–10:30 | Claim 提取和引用 ID 校验 | claim coverage |
| 10:30–12:00 | Neo4j 路径校验和 evidence_score | verifier |
| 13:00–14:00 | PASS / RETRY / REFUSE | 条件边 |
| 14:00–16:30 | Streamlit 四区页面 | 可演示 UI |
| 16:30–18:00 | LLM 超时、图谱失败、空结果回退 | 稳定性 |
| 19:00–20:00 | 固定 8 道演示题 | demo_questions |
| 20:00–21:30 | 完整演练 3 次 | 演示候选版 |

## 9.6 Day 6：40 题实验、报告与答辩

| 时间 | 任务 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 08:30–10:00 | 冻结 40 道测试题 | questions.jsonl |
| 10:00–12:00 | 运行 Direct / Vector / Graph / Proposed | main_results.csv |
| 13:00–14:00 | 运行 No Verifier 消融 | ablation.csv |
| 14:00–15:00 | 人工复核与指标汇总 | metrics_summary.csv |
| 15:00–16:00 | 整理 8～10 个错误案例 | error_analysis.md |
| 16:00–18:00 | 报告图表、截图和核心章节 | 报告素材 |
| 19:00–20:00 | README 和运行说明 | 可复现仓库 |
| 20:00–21:00 | 答辩彩排、录屏、备份、冻结 | release v1.0 |

# 10. 40 题测试集与实验方案

## 10.1 题型分布

| 题型 | 数量 | 示例 | 期望模式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单跳关系 | 8 | 逻辑回归解决什么任务？ | Graph |
| 多跳关系 | 10 | 学习随机森林前要理解什么？ | Hybrid |
| 定义解释 | 7 | 什么是 L1 正则化？ | Vector |
| 对比 | 6 | Bagging 和 Boosting 有何区别？ | Hybrid |
| 原理/优缺点 | 5 | 为什么决策树容易过拟合？ | Hybrid |
| 指标选择 | 2 | 类别不平衡该看什么指标？ | Hybrid |
| 无答案 | 2 | 询问 Transformer 细节 | Refuse |

## 10.2 主实验与消融

| 编号 | 系统 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| A | Direct LLM | 观察无知识库回答和幻觉 |
| B | Vector RAG | 普通 RAG 基线 |
| C | Graph Only | 观察关系题和路径能力 |
| D | Proposed | 动态三路检索 + 验证器 |
| E | No Verifier | 验证证据检查和拒答价值 |
| F（可选） | No Router | 时间充足时验证路由价值 |

## 10.3 必做指标

| 指标 | 定义 |
| --- | --- |
| Answer Correctness | 人工 0/1/2 分，是否覆盖标准答案要点 |
| Evidence Faithfulness | 有证据支持的 Claim / 总 Claim |
| Retrieval Recall@5 | 标准 Chunk 是否进入 Top-5 |
| Path Validity | 输出路径真实存在比例 |
| Refusal Accuracy | 无答案题正确拒答比例 |
| Hallucination Rate | 含无证据事实的回答比例 |
| Route Accuracy | 实际路由与人工期望一致比例 |
| Latency | 端到端平均和 P95 |

## 10.4 结果表模板

| 方法 | 正确性↑ | 忠实度↑ | Recall@5↑ | 路径有效率↑ | 拒答准确率↑ | 幻觉率↓ | 耗时↓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Direct LLM | 待填 | 待填 | — | — | 待填 | 待填 | 待填 |
| Vector RAG | 待填 | 待填 | 待填 | — | 待填 | 待填 | 待填 |
| Graph Only | 待填 | 待填 | 待填 | 待填 | 待填 | 待填 | 待填 |
| Proposed | 待填 | 待填 | 待填 | 待填 | 待填 | 待填 | 待填 |

实验诚信：不预设具体提升数值。结果不好看也要如实呈现，并通过分题型统计和错误分析解释原因。

# 11. Streamlit、演示和答辩

## 11.1 四区页面

| 区域 | 展示内容 |
| --- | --- |
| 回答区 | 最终中文答案、证据标记、验证状态 |
| 文本证据区 | 英文官方原文、页面、标题路径、URL、相似度 |
| 图谱路径区 | 主体—关系—客体、path_id、绑定 Chunk |
| Agent 过程区 | 意图、实体、检索模式、重试、分数、耗时 |

## 11.2 八道固定演示题

1. 什么是逻辑回归？

2. 逻辑回归属于什么模型族，解决什么任务？

3. SVM 为什么适合高维空间？

4. 决策树为什么容易过拟合？

5. 随机森林为什么比单棵决策树更稳定？

6. Bagging 和 Boosting 有什么区别？

7. 类别不平衡时为什么不能只看准确率？

8. Transformer 的位置编码有哪些类型？（知识库外，展示拒答）

## 11.3 三分钟演示顺序

| 时间 | 操作 | 讲解重点 |
| --- | --- | --- |
| 0:00–0:25 | 展示首页和数据规模 | 六页官方文档 + 小型预定义图谱 |
| 0:25–0:55 | 定义题 | Vector 和官方引用 |
| 0:55–1:25 | 关系题 | Graph 路径 |
| 1:25–2:00 | 为什么/对比题 | Hybrid 融合 |
| 2:00–2:25 | Agent 过程 | 路由、实体和验证 |
| 2:25–2:45 | 知识库外题 | 拒答机制 |
| 2:45–3:00 | 实验表 | 多跳和忠实度表现 |

## 11.4 常见答辩追问

| 问题 | 回答要点 |
| --- | --- |
| 为什么用 scikit-learn？ | 官方、HTML 结构清晰、主题覆盖完整、证据 URL 可追溯。 |
| 为什么要知识图谱？ | 向量检索对明确路径和多跳关系不稳定；图谱提供确定结构。 |
| 为什么仍要文本 RAG？ | 图谱难保存详细解释和上下文，原文证据负责补充。 |
| 创新点是什么？ | 动态三路检索 + 证据验证、回退与拒答。 |
| 图谱是否主观？ | 关系有本体约束、官方 Chunk 证据和人工审核状态。 |
| 跨语言怎么处理？ | 英文原文保留，中文原问和英文检索改写双查询。 |
| 为什么不做更大？ | 六天科研实践优先保证闭环、质量和可复现实验。 |

# 12. 风险、止损与降级方案

| 风险 | 止损时间 | 处理 | 最终降级 |
| --- | --- | --- | --- |
| HTML 抽取噪声 | 2 小时 | 调整 selector 或手工保存内容 | 只做 4～6 页 Markdown |
| 跨语言召回差 | 2 小时 | 英文改写 + 术语扩展 | 关键词检索与向量融合 |
| 关系来不及 | Day 1 19:00 | 停在 100 条 | 40 实体 + 100 边 |
| Neo4j 安装失败 | 2 小时 | Docker/Aura | 暂用 NetworkX，尽快恢复 |
| Day 4 未闭环 | 18:00 | 删除复杂节点 | 最简顺序流程 |
| 验证器误拒答 | 2 小时 | 降低阈值、规则优先 | 只验引用和路径 |
| 前端来不及 | Day 5 16:00 | 不做图形可视化 | 文本三元组 |
| 实验调用量大 | Day 6 12:00 | 缓存结果 | 40 题 + 4 主方法 + 1 消融 |
| JSON 不稳定 | 1 小时 | Pydantic 重试、低温度 | 简化 Schema |

## 12.1 明确放弃

Docker Compose。

ISLR、MIT 或教材 PDF 多来源索引。

自动全量关系抽取。

交互式复杂图可视化。

完整 Microsoft GraphRAG。

多 Agent。

## 12.2 每晚复盘

☐ 今天形成了什么可运行成果？

☐ 是否有问题超过止损时间？

☐ 是否新增了不在最终范围内的功能？如有立即删除。

☐ 明天第一小时的任务是否明确？

☐ 代码、数据和结果是否已经备份？

# 13. 最终交付清单

## 13.1 数据

☐ 六页 HTML 缓存和来源清单。

☐ 120～180 个可追溯 Chunk。

☐ 40～50 个双语实体。

☐ 100～120 条审核关系及证据绑定。

☐ 40 道固定测试题。

## 13.2 系统

☐ Chroma Vector Retriever。

☐ Neo4j Graph Retriever。

☐ Hybrid Retriever。

☐ LangGraph 状态图。

☐ 结构化答案生成。

☐ 验证、一次重试和拒答。

☐ Streamlit 四区页面。

## 13.3 实验与答辩

☐ 四组主实验和 No Verifier 消融。

☐ 逐题原始结果、指标汇总和错误分析。

☐ 架构图、流程图、图谱截图和页面截图。

☐ README 启动说明。

☐ 八道演示题与三分钟演示脚本。

☐ 离线截图和 3～5 分钟演示视频。

完成标准：Must Have 全部通过后即停止开发。剩余时间只用于修复稳定性、整理实验和改善表达。

# 附录 A. sources.yaml 与 ontology.yaml

## A.1 sources.yaml

sources: - id: S1 name: linear_models url: https://scikit-learn.org/stable/modules/linear_model.html include_keywords: - Ordinary Least Squares - Ridge - Lasso - Logistic regression - id: S2 name: svm url: https://scikit-learn.org/stable/modules/svm.html include_keywords: - Classification - Kernel functions - Tips on Practical Use - id: S3 name: decision_trees url: https://scikit-learn.org/stable/modules/tree.html - id: S4 name: ensembles url: https://scikit-learn.org/stable/modules/ensemble.html - id: S5 name: clustering url: https://scikit-learn.org/stable/modules/clustering.html - id: S6 name: model_evaluation url: https://scikit-learn.org/stable/modules/model_evaluation.html

## A.2 ontology.yaml

node_types: - Algorithm - Concept - Task - Metric - MethodFamily - Technique - Problem relations: BELONGS_TO: [Algorithm, MethodFamily] SOLVES: [Algorithm, Task] USES: [Algorithm, Concept] REQUIRES: [Algorithm, Technique] EVALUATED_BY: [Task, Metric] DIFFERS_FROM: [Algorithm, Algorithm] HAS_ADVANTAGE: [Algorithm, Concept] HAS_LIMITATION: [Algorithm, Problem] MITIGATES: [Technique, Problem]

# 附录 B. entities.csv 与 relations.csv 示例

# entities.csv entity_id,type,name_en,name_zh,aliases,description_zh,review_status ALG_RF,Algorithm,Random Forest,随机森林, "RF¦RandomForestClassifier¦RandomForestRegressor", "由多棵随机化决策树组成的集成方法",approved # relations.csv relation_id,source_id,relation,target_id,evidence_chunk_ids, evidence_url,confidence,review_status R001,ALG_RF,BELONGS_TO,FAM_ENSEMBLE, "SKL-S4-RANDOM_FOREST-001", "https://scikit-learn.org/stable/modules/ensemble.html#random-forests", 0.99,approved

# 附录 C. 核心代码骨架

## C.1 LangGraph

from langgraph.graph import StateGraph, START, END builder = StateGraph(AgentState) builder.add_node("normalize", normalize_query) builder.add_node("classify", classify_intent) builder.add_node("link_entities", link_entities) builder.add_node("vector_retrieval", vector_retrieval) builder.add_node("graph_retrieval", graph_retrieval) builder.add_node("hybrid_retrieval", hybrid_retrieval) builder.add_node("generate", generate_answer) builder.add_node("verify", verify_answer) builder.add_node("rewrite", rewrite_query) builder.add_node("refuse", refuse_answer) builder.add_node("format", format_response) builder.add_edge(START, "normalize") builder.add_edge("normalize", "classify") builder.add_edge("classify", "link_entities") builder.add_conditional_edges( "link_entities", route_retrieval, { "vector": "vector_retrieval", "graph": "graph_retrieval", "hybrid": "hybrid_retrieval", }, ) for node in ("vector_retrieval","graph_retrieval","hybrid_retrieval"): builder.add_edge(node, "generate") builder.add_edge("generate", "verify") builder.add_conditional_edges( "verify", route_after_verify, {"pass":"format","retry":"rewrite","refuse":"refuse"} ) builder.add_edge("rewrite", "link_entities") builder.add_edge("format", END) builder.add_edge("refuse", END) agent = builder.compile()

## C.2 路由

def route_retrieval(state): intent = state.get("intent") entities = state.get("entities", []) if intent in {"relation"} and entities: return "graph" if intent in {"multi_hop","comparison","explanation","recommendation"}: return "hybrid" return "vector"

## C.3 验证

def route_after_verify(state): score = state.get("evidence_score", 0.0) retry_count = state.get("retry_count", 0) if score >= 0.80: return "pass" if score >= 0.55 and retry_count < 1: return "retry" return "refuse"

# 附录 D. Prompt 模板

## D.1 英文检索改写

将用户的中文机器学习问题改写为简短英文检索式。 只保留算法、概念、任务、指标和关系词。 不得回答问题，不得添加新结论。 只输出一行英文。

## D.2 答案生成

你是机器学习课程知识问答助手。 只能根据提供的 TEXT_EVIDENCE 和 GRAPH_PATHS 回答。 不得使用未在证据中出现的专业事实。 要求： 1. 中文回答； 2. 每个关键结论标注 [E#] 或 [P#]； 3. 图谱路径必须来自输入； 4. 证据不足时写入 unsupported_claims； 5. 不得捏造 URL、章节、实体或关系。 输出 JSON： { "answer": "...", "claims": [ {"claim":"...", "evidence_ids":["E1","P1"]} ], "graph_paths": ["P1"], "unsupported_claims": [], "confidence": 0.0 }

## D.3 拒答格式

当前知识库没有足够的官方文档和图谱证据支持该问题的可靠结论。 已检索资料主要覆盖：{known_scope} 缺失的必要信息：{missing_scope} 为避免误导，本次不作确定回答。

# 附录 E. 官方资料入口

• scikit-learn Linear Models

• scikit-learn SVM

• scikit-learn Decision Trees

• scikit-learn Ensembles

• scikit-learn Clustering

• scikit-learn Model Evaluation

• LangGraph Documentation

• Neo4j Documentation

• Streamlit Chat Elements

今天的第一步：创建 E:\ml_qa_agent，写好 sources.yaml 与 ontology.yaml；然后录入 40～50 个实体和 100 条高价值关系，使 Neo4j 当天就能查询。