机器学习 GraphRAG 知识问答 Agent
剩余四天冲刺执行方案

先完成科研闭环，再增加一个技术增强点

消融实验 · 人工评分 · 误差分析 · 技术增强 · 报告与答辩

| 当前项目状态 | Day 1～Day 5 已完成；核心系统、真实 LangGraph、三路检索、Verifier、Streamlit 和冻结评测集均已具备 |
| --- | --- |
| 现有知识库 | 6 个 scikit-learn 官方页面；180 个 Chunk；50 个实体；100 条 approved 关系并绑定真实证据 |
| 当前评测 | 冻结保留集 40 题；39 题决策正确；4 道无答案题全部正确拒答 |
| 剩余时间 | 4 天 |
| 执行优先级 | 科研实验与报告保底 > 单个技术增强 > 演示包装 |
| 推荐增强 | 优先确认真实 LLM 生成器；若已具备，则做 Sparse + Dense + Graph 三源融合与图谱感知重排序 |
| 版本 | V1.0 · 2026-07-22 |

总原则：今天先冻结一个绝对可交付的 v1.0 基线版本，完成消融、人工评分、误差分析和报告骨架；随后仅在独立分支增加一个技术增强。增强失败时，项目仍可按 v1.0 完整交付。

# 目录

0. 结论与四天总策略

1. 当前进度审计与项目成熟度判断

2. 今天必须完成的版本冻结

3. Day 1：消融实验、人工评分与误差分析

4. 技术增强的选择决策树

5. 推荐增强 A：可插拔真实 LLM 结构化生成

6. 推荐增强 B：Sparse + Dense + Graph 三源融合

7. 增强实验与防止测试集泄漏

8. Day 2～Day 4 逐时实施计划

9. 实验指标、表格与可视化方案

10. 科研报告详细写作方案

11. AdaBoost 错误案例的标准分析

12. 延迟、后端和技术表述修正

13. 答辩演示与常见追问

14. 风险止损与最终验收清单

附录 A. Git 冻结与分支命令

附录 B. 消融实验配置模板

附录 C. 新增评测集格式

附录 D. 技术增强代码骨架

# 0. 结论与四天总策略

## 0.1 现在应该先做什么

明确结论：不要现在直接在主分支继续堆功能。先完成 Day 6 的核心科研工作并冻结 v1.0，再在独立分支增加一个技术增强点。

## 0.2 四天的正确顺序

冻结 v1.0-baseline ↓ 完成主实验、No Verifier 消融、人工评分和误差分析 ↓ 完成科研报告骨架，确保任何时候都能提交 ↓ 选择且只选择一个技术增强 ↓ 在独立评测集上验证增强效果 ↓ 最后一天停止开发，只做报告、答辩、录屏和备份

## 0.3 为什么不能先继续加功能

1. 当前核心系统已完成，项目主要风险已经从“做不出来”转为“科研论证不完整”。

2. 冻结保留集已经运行一次，继续根据错误改动再重复使用会造成测试泄漏。

3. 没有消融、人工正确性评分和误差分析，即使功能更多，也难以证明模块真正有效。

4. 技术增强可能引发依赖、模型下载、结果波动或现有功能回归，必须有稳定版本作为保底。

5. 报告和答辩需要真实实验表、失败案例和严谨表述，这些比再加一个界面功能更能提升得分。

# 1. 当前进度审计与项目成熟度判断

## 1.1 已完成的核心能力

| 模块 | 当前状态 | 评价 |
| --- | --- | --- |
| 项目骨架与统一 Schema | 已完成；路径、Pydantic 数据结构、GraphRepository 接口齐全 | 工程基础扎实 |
| 文本知识库 | 6 页官方文档、164 Sections、180 Chunks | 范围符合冻结方案 |
| 向量检索 | 离线 Chroma + TF-IDF，可中文检索英文证据 | 稳定可复现，但语义能力可增强 |
| 知识图谱 | 50 实体、100 approved 关系、全部绑定真实 Chunk | 闭环完整 |
| 图后端 | NetworkX/Neo4j 可切换 | 容错设计有亮点 |
| 检索工作流 | Graph / Vector / Hybrid + 动态路由 | 课题核心已完成 |
| LangGraph | 真实 StateGraph 已启用 | 符合课题要求 |
| Verifier | 引用、路径、主题属性、一次重试与拒答 | 具备科研创新点 |
| 前端 | Streamlit 四区、桌面与移动端已验收 | 演示条件成熟 |
| 评测 | 开发/演示/先导/冻结集分离；冻结集仅运行一次 | 实验设计严谨 |

## 1.2 当前结果应该如何表述

| 现有结果 | 正确表述 | 禁止表述 |
| --- | --- | --- |
| 39/40 决策正确 | 冻结集决策准确率 97.5% | 问答准确率 97.5% |
| 4/4 无答案题拒答 | 无答案题拒答准确率 100%，但样本仅 4 道 | 系统不会产生幻觉 |
| 引用率 97.5% | 39 道输出包含引用 | 证据忠实度 97.5% |
| 平均耗时 1.48 ms | 本地工作流/规则路径的热启动测量，需拆分解释 | 完整在线 LLM 问答仅需 1.48 ms |

成熟度判断：项目已经达到“可提交且有优秀潜力”的阶段。接下来的提升主要来自实验严谨性、技术增强的对照结果、报告表达和稳定演示，而不是扩大知识库。

# 2. 今天必须完成的版本冻结

## 2.1 冻结 v1.0-baseline

推荐 Git 命令

git status git add . git commit -m "release: freeze complete GraphRAG QA baseline" git tag v1.0-baseline git switch -c feature/technical-enhancement

## 2.2 必须归档的文件

☐ reports/evaluation_final.json。

☐ reports/evaluation_pilot_postfix.json。

☐ reports/streamlit_desktop_final.png。

☐ reports/streamlit_mobile_final.png。

☐ reports/streamlit_refuse.png。

☐ 冻结时的 requirements.txt 和 pip freeze 输出。

☐ 冻结时的 config/settings.yaml、sources.yaml 和 ontology.yaml。

☐ 冻结时的 entities.csv、relations.csv、chunks_snapshot.jsonl。

## 2.3 创建发布清单

reports/releases/v1.0-baseline/ ├── evaluation_final.json ├── evaluation_pilot_postfix.json ├── screenshots/ ├── config_snapshot/ ├── data_statistics.json ├── environment.txt ├── git_commit.txt └── release_notes.md

## 2.4 release_notes.md 应记录

系统功能范围和明确不包含的内容。

当前评测结果与唯一已知失败 T-DF-01。

当前向量检索使用 TF-IDF 表示。

LangGraph、Neo4j/NetworkX、Streamlit 的运行状态。

已知限制：语义检索能力、测试集规模、规则生成或 LLM 生成模式。

# 3. Day 1：消融实验、人工评分与误差分析

## 3.1 主实验与消融矩阵

| 方法 | 文本检索 | 图检索 | 动态路由 | Verifier | 目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Direct LLM | 否 | 否 | 否 | 否 | 无知识库基线 |
| Vector RAG | 是 | 否 | 固定 Vector | 可关闭 | 普通 RAG 基线 |
| Graph Only | 否/仅绑定证据 | 是 | 固定 Graph | 可关闭 | 结构关系基线 |
| Proposed | 是 | 是 | 是 | 是 | 完整方案 |
| No Verifier | 是 | 是 | 是 | 否 | 验证器消融，必做 |
| No Router（可选） | 是 | 是 | 固定 Hybrid | 是 | 路由消融，有时间再做 |

## 3.2 先检查 Direct LLM 是否真实可运行

若项目当前主要使用离线规则生成器，应将 Direct LLM 标为“需要联网模型接口的实验配置”；如果无法稳定调用真实 LLM，不要伪造 Direct LLM 结果。可以在报告中保留 Vector、Graph、Proposed 和 No Verifier 四组可复现实验，并把 Direct LLM 作为补充实验。

## 3.3 人工回答正确性评分

| 分数 | 定义 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 错误、答非所问、关键结论相反或错误拒答 | 可回答问题被拒答；错误说明算法用途 |
| 1 | 部分正确，但遗漏关键点或存在轻微不准确 | 对比题只说一个维度 |
| 2 | 关键答案点完整、无实质错误、表达清晰 | 覆盖 gold_answer_points |

## 3.4 忠实度评分

| 分数 | 定义 |
| --- | --- |
| 0 | 关键结论无证据，或引用与结论明显不匹配 |
| 1 | 部分 Claim 有证据，仍包含 unsupported 专业事实 |
| 2 | 所有关键 Claim 均由当前文本证据或图路径支持 |

## 3.5 推荐人工评分文件

reports/human_scoring.csv

question_id,method,correctness_score,faithfulness_score, hallucination,over_refusal,notes,reviewer T-DF-01,Proposed,0,2,0,1, "AdaBoost 定义题证据不足导致保守拒答",student

## 3.6 必须计算的指标

| 指标 | 计算方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Decision Accuracy | 决策正确题数 / 总题数 | 路由后的 pass/refuse 是否正确 |
| Answer Correctness | 人工得分总和 / (2×题数) | 真正的回答质量 |
| Evidence Faithfulness | 忠实度得分总和 / (2×题数) | 不能用引用率代替 |
| Retrieval Recall@5 | gold Chunk 进入 Top-5 的题数 / 可回答题 | 检索模块指标 |
| Path Validity | 真实路径数 / 输出路径数 | 图检索可信度 |
| Refusal Accuracy | 正确拒答 / 无答案题 | 注明样本数 |
| Hallucination Rate | 含无证据事实的回答 / 总回答 | 越低越好 |
| Over-refusal Rate | 可回答但拒答 / 可回答题 | 反映保守性 |
| Latency | 分阶段和端到端时间 | 区分本地和 LLM 模式 |

## 3.7 误差分析最低要求

☐ 至少分析 8～10 个案例，不只分析唯一错误。

☐ 包含真正错误、险些失败、过度拒答和低质量证据案例。

☐ 每个案例标注错误发生阶段：实体链接、路由、图检索、文本检索、融合、生成、验证。

☐ 每个案例写出原因、证据和可行改进，不能只写“模型能力不足”。

☐ 保留 T-DF-01 原结果，不针对它修改后重新声称为冻结集成绩。

# 4. 技术增强的选择决策树

## 4.1 先检查当前答案生成器

当前 answer_generator 是否真实调用 LLM？ ¦ ¦-- 否：优先做增强 A ¦ 可插拔 LLMAnswerGenerator + OfflineRule fallback ¦ `-- 是：优先做增强 B Sparse + Dense + Graph 三源融合与图谱感知重排序

## 4.2 两个增强的优先级

| 情况 | 首选增强 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 目前答案主要由规则模板拼接 | 增强 A：真实 LLM 结构化生成 | 课题是知识问答 Agent，真实生成能力优先于检索锦上添花 |
| 已经稳定调用真实 LLM，并有结构化输出 | 增强 B：Sparse + Dense + Graph | 当前 TF-IDF 是主要技术短板，三源融合有清晰实验价值 |
| 网络或模型下载不稳定 | 保留 v1.0，不强行增强 | 稳定、可复现和按时交付优先 |

## 4.3 选择规则

1. 只选一个增强，不并行开发两个。

2. 增强代码必须放独立分支或独立 backend，不替换 v1.0。

3. 开发时间上限 4～6 小时；超过即停止。

4. 增强必须有对应对照实验，否则不算科研贡献。

5. 增强不允许使用原冻结集调参。

# 5. 推荐增强 A：可插拔真实 LLM 结构化生成

## 5.1 适用条件

如果当前 answer_generator 主要依赖离线规则和图关系模板，则应优先增加真实 LLM 生成器，同时保留规则生成器作为离线 fallback。这一增强能让项目更符合“知识问答 Agent”的定位。

## 5.2 统一接口

from typing import Protocol class AnswerGenerator(Protocol): def generate( self, query: str, retrieval_result: RetrievalResult, ) -> AnswerPayload: ...

## 5.3 两个实现

src/agent/generators/ ├── base.py ├── llm_generator.py ├── offline_rule_generator.py └── factory.py

## 5.4 配置

answer_generator: backend: llm fallback: offline_rule temperature: 0.0 max_retries: 1 timeout_seconds: 30

## 5.5 LLM 输出模型

class Claim(BaseModel): claim: str evidence_ids: list[str] class AnswerPayload(BaseModel): answer: str claims: list[Claim] graph_paths: list[str] unsupported_claims: list[str]

## 5.6 技术要点

使用 Pydantic/JSON Schema 约束输出。

Prompt 中明确禁止使用模型记忆补充专业事实。

输出解析失败最多重试一次。

调用失败、超时或密钥缺失时自动回退规则生成器。

前端显示 generator_backend，便于答辩说明。

Verifier 对 LLM 输出执行与规则输出相同的验证。

## 5.7 对应实验

| 方法 | 检索 | 生成 | 验证 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rule Generator | Proposed Retrieval | 离线规则 | Verifier |
| LLM Generator | 完全相同 | 真实 LLM | Verifier |
| LLM No Verifier | 完全相同 | 真实 LLM | 关闭 |

## 5.8 成功标准

☐ 结构化输出成功率≥95%。

☐ 答案可读性和完整性优于规则生成。

☐ 忠实度不低于规则模式，或通过 Verifier 显著修正。

☐ 网络故障时可以无感回退到离线模式。

# 6. 推荐增强 B：Sparse + Dense + Graph 三源融合

## 6.1 适用条件

如果当前已经稳定调用真实 LLM，则最值得增强的是检索层。当前 Chroma 使用 TF-IDF 特征，优点是离线可复现，但对同义改写和语义表达的泛化有限。可以增加多语言 Dense Embedding，并与现有稀疏检索和图谱路径融合。

## 6.2 增强架构

中文问题 ├── Sparse Retriever（现有 TF-IDF） ├── Dense Retriever（多语言 Embedding） ├── 英文查询改写后的 Dense Retriever └── Graph Retriever（Neo4j / NetworkX） ↓ Reciprocal Rank Fusion ↓ Graph-aware Reranker ↓ Top-K Evidence

## 6.3 RRF

RRF(d) = Σ 1 / (k + rank_r(d)) 推荐： - k = 60 - sparse Top-10 - dense zh Top-10 - dense en Top-10 - 合并后保留 12 条，再重排到 6～8 条

## 6.4 图谱感知重排序

final_score = 0.45 * normalized_rrf + 0.20 * entity_overlap + 0.15 * graph_path_relevance + 0.10 * direct_evidence_bonus + 0.10 * heading_match

| 特征 | 含义 | 实现方式 |
| --- | --- | --- |
| entity_overlap | 问题实体与 Chunk 实体重合 | 别名归一后计算覆盖率 |
| graph_path_relevance | Chunk 是否绑定本次图路径 | chunk_id 是否存在于 path evidence |
| direct_evidence_bonus | 是否直接回答目标属性 | 定义/优势/局限关键词或结构标签 |
| heading_match | 标题路径是否包含实体或问题属性 | 标准化字符串匹配 |

## 6.5 Dense 模型选择原则

优先使用已能在本机加载的多语言模型，不在最后四天尝试超大模型。

模型下载和构建超过 2 小时立即止损。

保留现有 Sparse Retriever，不替换；Dense 失败时自动退回 v1.0。

缓存 Embedding，避免每次运行重新计算。

## 6.6 对应消融

| 方法 | Sparse | Dense | Graph | 融合/重排 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sparse Only | 是 | 否 | 否 | 无 |
| Dense Only | 否 | 是 | 否 | 无 |
| Sparse + Dense | 是 | 是 | 否 | RRF |
| Full Enhanced | 是 | 是 | 是 | RRF + Graph-aware |

## 6.7 成功标准

☐ 在新 extension holdout 上 Retrieval Recall@5 有实际提升。

☐ 复杂改写和中英混合术语题明显改善。

☐ 端到端正确性或忠实度提高，而不是只增加复杂度。

☐ 延迟增加可接受，并在报告中如实说明。

# 7. 增强实验与防止测试集泄漏

## 7.1 原冻结集的地位

不可变规则：原 final_questions.jsonl 的 40 题结果必须保留为 v1.0 唯一一次冻结评测。任何针对 T-DF-01 或阈值的后续修改，都不能重新把该数据集称为未见最终测试。

## 7.2 新建 extension holdout

| 题型 | 建议数量 | 重点 |
| --- | --- | --- |
| 复杂改写定义题 | 5 | 同义表达、长句、术语省略 |
| 中英混合术语题 | 4 | Random Forest、F1、SVM 等 |
| 多跳关系题 | 5 | 实体—方法族—任务—指标 |
| 对比与原因题 | 5 | 多来源证据融合 |
| 无答案/错误前提 | 4 | 拒答和事实校验 |
| 合计 | 23 | 编码前冻结 |

## 7.3 数据文件

data/evaluation/extension_holdout.jsonl data/evaluation/extension_readme.md reports/extension_baseline.json reports/extension_enhanced.json reports/extension_comparison.csv

## 7.4 调试边界

增强开发只允许使用 dev 和 pilot。

extension_holdout 在代码完成后运行一次。

运行 extension_holdout 后不再调整增强参数。

若确实需要继续调整，需再创建一套新的测试集并明确标注。

# 8. Day 2～Day 4 逐时实施计划

## 8.1 第 1 天：科研保底版本

| 时间 | 任务 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 09:00–09:30 | 冻结 v1.0、Git tag、归档配置和结果 | v1.0-baseline |
| 09:30–11:30 | 实现/检查实验配置，运行主实验 | main_results |
| 13:00–14:30 | 运行 No Verifier 消融 | ablation_no_verifier |
| 14:30–17:00 | 40 题人工正确性与忠实度评分 | human_scoring.csv |
| 17:00–18:00 | 计算指标与分题型统计 | metrics_summary.csv |
| 19:00–20:30 | 整理 8～10 个错误/边界案例 | error_analysis.md |
| 20:30–21:30 | 完成报告方法与实验章节骨架 | report_outline.docx/md |

第 1 天结束标准：即使后面技术增强完全失败，项目也已经具有完整实验、误差分析和报告骨架，可以按时提交。

## 8.2 第 2 天：只做一个技术增强

| 时间 | 任务 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 09:00–09:30 | 确认答案生成器状态并选择增强 A 或 B | decision.md |
| 09:30–10:00 | 冻结 extension_holdout | 23 题新保留集 |
| 10:00–12:00 | 完成增强模块最小实现 | backend prototype |
| 13:00–15:00 | 接入统一接口和配置开关 | 可切换实现 |
| 15:00–16:00 | 运行现有回归测试 | pytest 全通过 |
| 16:00–17:00 | 在 dev/pilot 上调试 | 初步结果 |
| 17:00 | 止损检查：未稳定则回退 v1.0 | go/no-go |
| 19:00–21:00 | 若通过，补单元测试、日志和 README | 增强候选版 |

增强止损：累计开发 4～6 小时仍无法稳定运行，立即停止。禁止牺牲第 3、4 天的报告和答辩时间。

## 8.3 第 3 天：增强评测与科研报告

| 时间 | 任务 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 09:00–10:00 | 运行 extension baseline | baseline JSON |
| 10:00–11:00 | 运行 enhanced，测试集只运行一次 | enhanced JSON |
| 11:00–12:00 | 计算增强前后指标和代价 | comparison.csv |
| 13:00–14:30 | 生成实验表和图 | figures/tables |
| 14:30–16:00 | 写技术增强方法与算法描述 | 报告第 5 章 |
| 16:00–17:30 | 写主实验、消融、增强实验与误差分析 | 报告第 7 章 |
| 19:00–20:30 | 整理系统截图、图谱截图和典型案例 | 报告素材 |
| 20:30–21:30 | 报告第一次完整通读 | draft v1 |

## 8.4 第 4 天：停止开发，只做交付

| 时间 | 任务 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 09:00–10:30 | 从干净环境按 README 复现 | 复现记录 |
| 10:30–12:00 | 报告定稿、参考文献、图表编号 | final report |
| 13:00–14:30 | 制作 8～10 页答辩 PPT | slides |
| 14:30–16:00 | 固定演示脚本和问题顺序 | demo script |
| 16:00–17:30 | 完整彩排 3 次并计时 | rehearsal notes |
| 19:00–20:00 | 录制 3～5 分钟演示视频 | demo video |
| 20:00–21:00 | 最终打包、双重备份、Git release | submission package |

# 9. 实验指标、表格与可视化方案

## 9.1 主结果表

| 方法 | Correctness↑ | Faithfulness↑ | Recall@5↑ | Path Validity↑ | Refusal Acc.↑ | Hallucination↓ | Latency↓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Direct LLM | 待填 | 待填 | — | — | 待填 | 待填 | 待填 |
| Vector RAG | 待填 | 待填 | 待填 | — | 待填 | 待填 | 待填 |
| Graph Only | 待填 | 待填 | 待填 | 待填 | 待填 | 待填 | 待填 |
| Proposed | 待填 | 待填 | 待填 | 待填 | 待填 | 待填 | 待填 |

## 9.2 消融表

| 方法 | 动态路由 | Verifier | Correctness↑ | Faithfulness↑ | Over-refusal↓ | Hallucination↓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proposed | 是 | 是 | 待填 | 待填 | 待填 | 待填 |
| No Verifier | 是 | 否 | 待填 | 待填 | 待填 | 待填 |
| No Router（可选） | 否 | 是 | 待填 | 待填 | 待填 | 待填 |

## 9.3 推荐图表

☐ 各方法总体正确性、忠实度柱状图。

☐ 按题型的 Proposed vs Vector RAG 正确性图。

☐ No Verifier 对幻觉率、拒答准确率的影响图。

☐ 检索 Recall@5 与端到端正确性的对应图。

☐ 错误类型分布图：实体、检索、融合、生成、验证。

☐ 增强前后 extension holdout 指标对比图。

## 9.4 结果结论模板

主实验应回答“完整方案在哪些题型优于基线”；消融应回答“去掉 Verifier 后具体损失什么”；增强实验应回答“新增模块是否带来统计上可观察的收益，以及代价是什么”。不要只写 Proposed 最好。

# 10. 科研报告详细写作方案

## 10.1 推荐章节

| 章节 | 本项目内容 | 建议页数 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 章 绪论 | 背景、问题、研究目标、RQ1～RQ3、贡献 | 2～3 |
| 第 2 章 相关技术 | RAG、知识图谱、GraphRAG 思想、LangGraph、证据验证 | 3～4 |
| 第 3 章 数据与知识库 | 六页来源、Chunk、Chroma、图谱本体与证据绑定 | 4～5 |
| 第 4 章 总体架构 | 统一接口、三路检索、状态图和后端切换 | 3～4 |
| 第 5 章 核心方法 | 路由、Hybrid、生成、Verifier；新增增强点 | 5～7 |
| 第 6 章 系统实现 | 模块、Streamlit、异常回退、工程测试 | 3～4 |
| 第 7 章 实验 | 数据划分、基线、指标、主实验、消融、增强、误差分析 | 6～8 |
| 第 8 章 总结 | 结论、局限和展望 | 1～2 |

## 10.2 贡献点推荐表述

1. 构建了一个以 scikit-learn 官方文档为文本证据、以预定义知识图谱为结构知识的机器学习领域问答知识库。

2. 设计了基于 LangGraph 的查询理解、动态三路检索、证据融合、答案生成和验证回退流程。

3. 设计了引用合法性、Claim 覆盖和图路径真实性联合验证机制，并支持无证据问题拒答。

4. 实现了 Neo4j 与 NetworkX 统一图仓储接口，提高了系统离线可运行性和容错性。

5. 通过严格分割的开发、先导和冻结测试集，完成基线、消融和错误分析。

## 10.3 增强点写法

如果实施增强 A，将贡献写成“可插拔结构化 LLM 生成与离线规则回退”；如果实施增强 B，将贡献写成“稀疏—稠密—图谱三源融合与图谱感知重排序”。不要同时把两个未完成模块写成贡献。

## 10.4 实验章节必须说明

☐ 首套 40 题作为 pilot 用于发现实现缺口，不能作为无泄漏最终结果。

☐ 重新构建的 40 题 final 保留集与开发/先导集题面不重合。

☐ final 冻结后仅运行一次，未根据结果继续调参。

☐ 唯一错误 T-DF-01 被保留并用于过度拒答分析。

☐ 若新增 extension_holdout，也要说明在增强完成后仅运行一次。

# 11. AdaBoost 错误案例的标准分析

## 11.1 案例描述

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 问题 ID | T-DF-01 |
| 问题类型 | 定义解释题 |
| 期望行为 | 回答 AdaBoost 的基本定义并引用 Ensemble 页面 |
| 实际行为 | Verifier 判定证据不足，系统保守拒答 |
| 错误类型 | Over-refusal / 检索充分度判断过严 |

## 11.2 可能原因

1. 实体链接正确，但直接定义 Chunk 在稀疏检索中的排序不够高。

2. 检索结果包含 AdaBoost 相关信息，但未命中 Verifier 要求的“直接定义属性”。

3. 标题路径或实体匹配奖励不足，泛化段落排在定义段落之前。

4. Verifier 阈值偏保守，导致可回答问题被拒答。

## 11.3 改进方向

定义题增加实体名称与标题路径匹配奖励。

对定义意图优先检索实体对应页面和 Section。

将“定义充分度”与其他解释题的阈值分开。

使用 Dense Retrieval 改善同义描述召回。

## 11.4 报告中的价值

科研价值：这个案例证明 Verifier 在降低幻觉的同时可能产生过度拒答，体现了安全性与可回答率之间的权衡。保留该错误比把结果修成 40/40 更有研究说服力。

# 12. 延迟、后端和技术表述修正

## 12.1 延迟必须拆分

latency = { "normalize_ms": ..., "entity_link_ms": ..., "graph_retrieval_ms": ..., "vector_retrieval_ms": ..., "fusion_ms": ..., "generation_ms": ..., "verification_ms": ..., "end_to_end_ms": ... }

| 测量条件 | 报告写法 |
| --- | --- |
| 离线规则生成 + 热启动 | 本地离线工作流延迟 |
| 真实 LLM API | 在线完整问答延迟，单独统计 |
| 首次加载 Chroma/图谱 | 冷启动延迟 |
| 后续连续查询 | 热启动延迟 |

## 12.2 Neo4j 与 NetworkX 的正确定位

主演示优先使用 Neo4j。NetworkX 不应被描述为主数据库，而应描述为统一 GraphRepository 接口下的离线降级后端，用于提升系统容错性和无数据库环境下的可复现性。

## 12.3 GraphRAG 表述

准确表述：本项目是基于预定义知识图谱的轻量化混合 GraphRAG / Knowledge-Graph-Enhanced RAG，借鉴图结构与文本证据结合的思想，但未实现 Microsoft GraphRAG 的完整社区检测和全局摘要流水线。

# 13. 答辩演示与常见追问

## 13.1 三分钟演示顺序

| 时间 | 演示 | 讲解重点 |
| --- | --- | --- |
| 0:00–0:25 | 系统首页与数据统计 | 小型但完整：180 Chunk、50 实体、100 关系 |
| 0:25–0:55 | 定义题 | Vector/Dense 与官方引用 |
| 0:55–1:25 | 关系题 | Graph 路径和证据回指 |
| 1:25–1:55 | 原因/对比题 | Hybrid 与 LangGraph 路由 |
| 1:55–2:20 | 错误前提或知识库外题 | Verifier 与拒答 |
| 2:20–2:45 | 实验表 | 主实验、No Verifier 和错误分析 |
| 2:45–3:00 | 技术增强 | 仅展示有实验结果的增强 |

## 13.2 常见追问

| 问题 | 回答要点 |
| --- | --- |
| 为什么先做实验再加功能？ | 核心系统已完成，科研项目必须证明模块价值；先冻结确保可交付。 |
| 为什么不修复唯一错误再跑一次？ | 冻结集已经被观察，继续调参会造成测试泄漏；错误被保留作科研分析。 |
| 97.5% 是什么准确率？ | 是 pass/refuse 决策准确率，不等同于回答正确率；回答质量另有人工评分。 |
| 技术增强是什么？ | 只回答实际完成并评测的 A 或 B，不夸大。 |
| NetworkX 是不是主图数据库？ | 不是；Neo4j 为主，NetworkX 是统一接口下的离线降级后端。 |
| 为什么有拒答？ | 证据不足时拒答可减少无依据结论，但会带来过度拒答，需要实验权衡。 |

# 14. 风险止损与最终验收清单

## 14.1 增强风险

| 风险 | 止损信号 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| LLM 接口不稳定 | 2 小时仍无法稳定结构化输出 | 保留规则生成器，不做增强 A |
| Dense 模型无法下载 | 2 小时仍失败 | 保留 Sparse；不继续换多个模型 |
| 增强导致回归 | 现有 14+ 测试失败或拒答失控 | 回退 v1.0 分支 |
| 实验耗时过长 | 第 3 天上午仍未完成 | 缩小 extension 集，不动原 final |
| 报告时间不足 | 第 3 天晚上报告未成型 | 停止增强，专注交付 |

## 14.2 最终验收

☐ v1.0-baseline tag 可独立运行。

☐ 主实验和 No Verifier 消融结果已保存。

☐ 40 题人工正确性和忠实度评分完成。

☐ 误差分析至少 8 个案例。

☐ 唯一冻结集错误未被掩盖或重复调参。

☐ 技术增强最多一个，且有独立实验结果。

☐ 报告清楚区分决策准确率、回答正确性、引用率和忠实度。

☐ 延迟说明区分离线/在线、冷启动/热启动。

☐ Neo4j 主演示稳定，NetworkX 降级可用。

☐ README 可从干净环境复现。

☐ 答辩 PPT、演示脚本、视频和双重备份完成。

最后提醒：接下来四天最能提高项目质量的不是功能数量，而是：严谨实验、真实误差分析、一个有对照结果的技术增强，以及稳定清楚的报告和答辩。

# 附录 A. Git 冻结与分支命令

git status git add . git commit -m "release: freeze complete GraphRAG QA baseline" git tag v1.0-baseline git switch -c feature/technical-enhancement # 查看冻结版本 git show v1.0-baseline --stat # 增强失败后回到保底版本 git switch main git reset --hard v1.0-baseline

# 附录 B. 消融实验配置模板

experiments: direct_llm: retrieval_mode: none verifier_enabled: false vector_rag: retrieval_mode: vector verifier_enabled: false graph_only: retrieval_mode: graph verifier_enabled: false proposed: retrieval_mode: adaptive verifier_enabled: true no_verifier: retrieval_mode: adaptive verifier_enabled: false no_router: retrieval_mode: hybrid verifier_enabled: true

# 附录 C. 新增评测集格式

{ "id": "EXT-MH-01", "question": "哪些模型属于树模型，并可用于分类？", "question_type": "multi_hop", "answerable": true, "gold_entities": ["Tree Models", "Classification"], "gold_paths": [ "Decision Tree-BELONGS_TO->Tree Models", "Decision Tree-SOLVES->Classification" ], "gold_chunk_ids": ["..."], "gold_answer_points": ["决策树", "随机森林等相关树模型"] }

# 附录 D. 技术增强代码骨架

## D.1 生成器工厂

def create_answer_generator(settings): backend = settings.answer_generator.backend if backend == "llm": try: return LLMAnswerGenerator(settings) except Exception: return OfflineRuleAnswerGenerator(settings) return OfflineRuleAnswerGenerator(settings)

## D.2 RRF

def reciprocal_rank_fusion(result_lists, k=60): scores = {} by_id = {} for results in result_lists: for rank, item in enumerate(results, start=1): chunk_id = item.chunk_id scores[chunk_id] = scores.get(chunk_id, 0.0) + 1.0 / (k + rank) by_id[chunk_id] = item return sorted( by_id.values(), key=lambda item: scores[item.chunk_id], reverse=True, )

## D.3 阶段耗时

from time import perf_counter start = perf_counter() # run stage latency_ms = (perf_counter() - start) * 1000